施 工 组 织 说 明

一、施工组织总体设计说明

1.1 工程概况

本项目为公主岭市永发乡永发村基础设施建设项目，路线全长2.559km。

1.2施工组织总体设计

1、本项目主要为农村公路改建工程；

2、本项目采用全封闭车道的交通组织方式。

二、工程实施对原有公路通行的影响情况

本路段施工过程中一旦造成交通阻塞，对沿途各村乃各施工单位的影响严重。在设计过程中听取多方面意见，对保通组织与管理进行了多方案研究，针对本项目拟定了全封闭车道的交通组织方式，村内道路施工应根据各村庄百姓出行需求，分期组织实施，保证施工路段居民可从其他路段绕行。

三、交通组织设计方案

3.1 交通组织设计内容

本项目主要以路面工程为主，要求施工单位除提出总的施工计划之外，以一周为周期，及时将施工方案和交通安全维护方案报与业主，由业主进行总控制。根据工程量的大小，合理安排施工力量，分段安排，确保工期。

3.2 交通组织设计方案

3.2.1 封闭施工交通组织设计原则

在对路面进行施工时，必须按照业主认可并由交警等相关部门批准的交通管制方案实施。承包人在施工过程中为确保工程安全，保护现有工程，保护环境，须遵守以下要求：

1、本项目采用全封闭施工，但要确保沿线村屯车辆安全，也为了保护施工人员的安全和本合同工程免遭损坏，承包人应必须提供照明、警卫、护栅、警示标志等符合《公路养护安全作业规程》和《道路交通标志和标线》等法律法规和技术规范中相应条款要求的安全防护设施。

2、在施工期间如遇交通的临时警卫任务等，承包人须给予配合，必要时应无条件中止施工，服从交警和路政人员的指挥和管理。

3、承包人须遵守公路交通组织的审批制度，实施交通管制时必须取得交警、路政等管理部门的许可。

4、承包人应对施工车辆进行合理的组织与安排，确保施工的车辆和驾驶人员证照齐全，满足在公路上行驶的要求，建议对施工车辆统一编号发证管理。

3.2.2 交通组织设计方案

1、封闭施工期间只允许沿线居民生产生活必需用车及警车、消防车、救护车、工程抢险车、施工车辆等应急车辆通行，其余车辆禁止通行。

2、封闭时间：一个月。

3、绕行路线：途经该路段的车辆可经由附近村屯路段绕行。

4、施工路段交通标志设置：在作业控制区前后的交叉路口应布设道路封闭或者改道标志。

四、施工组织、施工工期、进度及措施

4.1施工组织

施工组织综合考虑“自然条件、路面状况、养护规划、控制造价、施工机械、筑路材料、历年养护经验”等多方面因素。

4.2施工工期

根据工程规模和地区气候特点，建设期为一个月。

4.3工程进度及措施

首先建立建全专职管理机构，负责对工程建设的组织、指挥、控制、协调。

其次对本工程实行招标投标制度，本着公开、公平、公正原则，择优选用有资质、重管理、守合同的监理工程师队伍和施工承包商，为工程质量、工期、投资规模控制打下坚实的基础。

根据本项目工程特点，确定施工总体思路，施工期间的各个阶段应相互交叉配合、密切合作，确保整个施工的连贯性，施工安排力求合理，确保各道工序紧凑，尽量减少和避免施工中的不必要干扰，同时根据施工进度进行合理的施工机械、人员配置，并对工期有控制性的项目进行周密部署，确保本工程既定的施工进度计划完成。施工期间应及时掌握天气情况，适时安排施工，以确保工期的顺利完成。

五、主要材料供应、运输方案及临时工程的安排

5.1 主要材料供应

对于外购的材料，建议统一购买，有效管理和控制材料规格、性能指标和质量，也便于有效组织交通运输。砂、石等天然筑路材料从沿线料场购买，应加强试验检测。

5.2 运输方案

地产材料与国拨材料均采用汽车运输方式，项目区域内路网比较发达，交通运输方便。

各种材料进场前应进行试验，满足要求方可使用。对于外购的钢材、水泥等材料，建议统一购买，有效管理和控制材料规格、性能指标和质量，也便于有效组织交通运输。

5.3 临时工程

本项目不设置施工场地，不设置临时电力线路，本项目不设置机井，水源采用购买方式。

六、冬、雨季施工需采取的措施

6.1冬季施工安排

本工程项目建设工期不含冬季。

6.2 雨季施工安排

基础工程、圬工等受降雨影响的项目，雨季来临前，针对工程各自的特点制定相应的防雨措施，以确保工程的顺利进行。

1、受降雨影响的项目，雨季来临前，针对工程各自的特点制定相应的防雨措施，以确保工程的顺利进行。

2、视实际的天气情况，可安排受雨天影响较小的项目充分利用雨季中的间歇时间组织施工，做到科学、合理地安排和组织施工生产，尽可能地提高工效。

6.3雨季施工措施

1、加强组织领导，有针对性的进行抗洪、防汛安全教育，提高广大职工的抗洪防汛意识和警觉性。

2、在雨季、汛期到来之前，开展抗洪防汛大检查，重点检查抗洪防汛方案是否可行，职工住房环境、设备停放地点、材料储存场所等是否安全可靠，排水、防水设施是否齐备等。并认真执行雨季、雨后两检查制度。

3、积极与当地气象局联系，及时收集气象信息，并向各施工队发布信息。

4、防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。

5、机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。

6、对大型机械设备进行全面检查，使其符合规程要求。

7、对不宜遭受雨淋的原材料、半成品采取保护措施。

8、专人负责已施工段及现场设施的防护，发现问题及时解决，减少对施工的影响。

七、施工准备工作的安排

7.1 技术准备

工程项目开工前，组织重点施工力量进场，做好技术、资料准备，搞好图纸会审工作。 图纸会审工作是工程项目开工前的一项重要技术管理工作，这一工作开展得好坏，对工程能否顺利进行具有重要意义。因此，进场后，由项目总工组织工程技术人员，认真学习施工图纸和有关设计文件，熟悉了解设计意图，明确设计要求，注意发现设计本身的问题及设计与施工发生矛盾的问题，并重点会审：

需要的施工图等技术文件是否完整清晰、图纸说明是否齐全、准确，有无矛盾和问题等。

各专业图之间，图与表格（包括说明）之间的规格、型号、材质、数量、标号、坐标、标高等数据是否一致、是否有错、漏、碰缺，大样图是否齐全，是否与所示的部位尺寸、标高等数据一致。

编制比较详细且符合实际的施工组织计划、施工方案及施工期交通组织方案；对全体技术人员，对本工程的技术标准、质量要求做详细的技术交底。

7.2 临时工程

本项目设置临时安全设施，为施工期间做好维护准备。

7.3 开工报告

各项准备工作就绪，将开工报告报送监理工程师，批准后即可开工。