博爱县寨豁乡东仲水村2025年度第一批农村公益事业财政奖补项目

谈判采购文件

采购人：博爱县寨豁乡人民政府

日期：2025年5月

博爱县寨豁乡东仲水村2025年度第一批农村公益事业财政奖补项目

一、谈判采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 博爱县寨豁乡东仲水村2025年度第一批农村公益事业财政奖补项目 | 487572.78元 | 财政资金 |  |
| 注：投标供应商的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝；当成交人的投标报价高于控制价的94%时，该成交人的成交价按控制价的94%执行。 |  |  |  |

二、谈判资格条件

（一）一般资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 特定资格条件

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，是中华人民共和国境内注册的合法经营企业法人；

2.供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并具有行政主管部门核发的有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.拟派项目经理须具备市政工程专业贰级及以上注册建造师资格（须注册在本单位，不含临时）、具有有效期内安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目；拟派项目技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称，并提供在本单位为其缴纳的社保证明材料；

4.信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

5.本项目不接受联合体投标。

三、工程概况

博爱县寨豁乡东仲水村2025年度第一批农村公益事业财政奖补项目主要施工内容包括：硬化路面总面积为3937平方米，厚度为0.15米，采用C25商品混凝土浇筑，包含破除路面、路床整形、路面养护、混凝土倒运、垃圾外运等（具体要求详见工程量清单）。

四、工  期

自合同签订之日起 25日历天。

- 五、质量标准：

- 合格。

- 六、付款方式

中标后成交人与采购人双方协商确定。

七、联系方式

采购人：博爱县寨豁乡人民政府

联系人：逯先生

电  话：13523910775

地  址：博爱县寨豁乡

八、其它有关规定

1.凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在焦作市政府采购限额以下服务工程超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

九、评选方法

1.本项目由采购人组织现场谈判，由采购人采取线下开标评标的方式采购。供应商须熟知公告要求，带上纸质响应文件资料并在谈判时间前到达现场。

2.定标原则：综合评分法。满分100分。采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。如供应商得分相同，采用指标优劣的方式确定。

十、无效响应

投标供应商出现以下情形，进行废标处理：

1.供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

2.响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

3.供应商超出营业范围响应的；

4.响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

5.供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

6.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.响应报价超出采购最高限价的；

8.出现不符合必须强制执行的国家标准的；

9.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

10.资质文件内容复印不清楚，评审小组无法确认其内容。

十一、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十二、供应商提交响应文件

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商纸质响应文件辅助评审。供应商在平台填写的报价与电子文档、纸质文件的报价不一致的，以平台填写的为准。

备注:谈判时需单独提供最终报价

- 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

- 十三、供应商递交响应文件

- 1.供应商制作的纸质版响应文件正、副本须进行包装密封，应在密封袋上标明项目名称、供应商名称（加盖公章）、法定代表人或委托代理人签字或加盖印章、公司地址、日期等。在密封处加盖企业印章（即公章）及法定代表人印章。

- 2.供应商递交响应文件时需单独递交一份法定代表人身份证明和其授权委托代理人的授权委托书。

十四、谈判

1.谈判时间：2025年 5月 14  日 10时 00 分

2.谈判地点：博爱县寨豁乡人民政府后二楼会议室

3.已报名供应商未在规定的时间参与线下谈判，作废标处理。

4.采购人以抽签的形式确定谈判顺序。

5.经谈判确定最终采购需求且谈判结束后，供应商应当按照变动情况提交书面承诺及最后报价，未提交的供应商作废标处理。

评审标准

| 序号 | 评分因素及分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 评分标准 （30分） | 满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商报价为谈判基准价，其报价得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：谈判报价得分=(谈判基准价／最后谈判报价)×30（小数点后保留2位小数） |  | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 技术部分 （40分） | 审查内容 |  | 评分 |
|  |  | 施工方案和技术措施 |  | 0-4分 |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  | 0-4分 |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  | 0-4分 |
|  |  | 环境保护及除尘管理体系与措施 |  | 0-4分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  | 0-4分 |
|  |  | 资源配备计划 |  | 0-4分 |
|  |  | 施工现场扬尘防治措施与方法 |  | 0-4分 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制 |  | 0-4分 |
|  |  | 施工总进度表或工期网络图 |  | 0-4分 |
|  |  | 施工总平面布置图 |  | 0-2分 |
|  |  | 施工组织设计内容完整性和编制水平 |  | 0-2分 |
|  | 备注：以上项目若有缺项或不能满足施工要求或与该工程要求不相符，该项为0分；得分=所有评委计分后算术平均值。 |  |  |  |
| 3 | 综合标评标分值（30分） | 企业业绩 | 具有类似业绩，每有一项得3分，没有不得分 注：响应性文件中需附业绩施工合同、中标通知书复印件。 | 0-6分 |
|  |  | 企业实力 | 企业荣获AAA等级认证证书的得3分，AA等级认证证书的得2分，A等级认证证书的得1分，没有不得分。 注：响应文件中需附等级证书复印件 | 0-3分 |
|  |  | 优惠承诺 | 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。 | 0-3分 |
|  |  | 履职尽责承诺 | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员及特殊工种人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员（造价师）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证和相关岗位证书（每少一个岗位证书扣一分，扣完为止）。 注：响应文件中需附人员证书复印件 | 0-7分 |
|  |  | 服务承诺 | 1.在施工期间不拖欠农民工工资的承诺 | 0-2分 |
|  |  |  | 2.有详细的安全文明施工措施，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的费用和经济处罚的承诺 | 0-3分 |
|  |  |  | 3.协调好周边关系和施工环境，替招标人排忧解难，且措施合理可行的承诺 | 0-3分 |
|  |  |  | 4.工程质量保修期内、外的服务承诺 | 0-3分 |

供应商编制响应文件要求

# 响应文件格式

（正本/副本）

（项目名称）

响  应  文 件

投标供应商 （盖章）：

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期 ：   年   月   日

目    录

（格式自拟）

- 一、报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的谈判采购文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为60天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受按照平台相关规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：        （盖章或签字）

年   月   日

## 二、报价一览表--首次报价

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商 |  |  |  |
| 报价 | 人民币 （大写） 人民币 （小写） |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 证书编号 |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 备注 | 说明： 1、本表投标总价大小写不一致以大写金额为准，投标供应商将承担由此造成的一切后果。 2、投标总价应包含成本、税金等一切与之相关费用。 |  |  |

投标供应商（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

## 三、报价一览表—最终报价

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商 |  |  |  |
| 报价 | 人民币 （大写） 人民币 （小写） |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 证书编号 |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 备注 | 说明： 1、本表投标总价大小写不一致以大写金额为准，投标供应商将承担由此造成的一切后果。 2、投标总价应包含成本、税金等一切与之相关费用。 |  |  |

注：此表适用于谈判过程中投标供应商进行二次谈判，投标供应商应事先准备好第二次谈判表并加盖公章，现场填写。（谈判过程中可能涉及的补充说明或承诺等材料也请投标供应商做好充分准备）

投标供应商（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

四、已标价的工程量清单

五、诚信声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

六、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标供应商（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

七、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任（本授权书自出具之日起生效）。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

八、施工方案

（格式自拟）

九、其他资料

1.供应商的资格证明承诺函（详见附件）

2.资质证书

3.项目经理证书及有效的安全生产考核合格证书（复印件）

4.投标承诺函（详见附件）

5.投标供应商认为需要的其他资料

附件：

供应商的资格证明承诺函

致 (采购人)：_________________________________

供应商名称： _________________________________

统一社会信用代码：_________________________________

供应商地址：_________________________________

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺：

一、我单位具有有效的营业执照（三证合一）；

二、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求的独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告；

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求的履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：__________________

法定代表人或授权代表(签字或签章)：__________________

日期：_____年___ 月____ 日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件：

投标承诺函

我单位对                        项目，投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

承诺供应商单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日