CR22024地块建设项目三网接入及信号覆盖工程施工

招标文件

（资格后审）

招 标 人：南通市汇锦湾工程管理有限公司

代 建 单 位: 招商局地产（常州）有限公司

招标代理机构：南通市通大全过程工程咨询有限公司

日        期： 2025 年  05 月  27  日

目	录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	22

第四章 合同条款及格式	25

第五章 投标文件格式	38

- 第一章招标公告

CR22024地块建设项目三网接入及信号覆盖工程施工招标公告

1.招标条件

本招标项目CR22024地块建设项目三网接入及信号覆盖工程施工已由有关部门批准建设，招标人为南通市汇锦湾工程管理有限公司，建设资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：外环⻄路以东、通吕运河以南，钟秀⻄路、大港河北侧 。

2.2 项目规模：项目用地性质为居住、商业用地，占地面积约 32629 ㎡，总建筑面积约75569㎡，地上建筑面积47254平方米，地下建筑面积28314平方米。

2.3合同估算价：约100万元；

2.4交货地点：招标人指定位置；

2.5交货期：展示区20天内、大区45天内完成全部设备供货、安装、调试完毕（具体根据智能化工程的施工进度），具体开工时间以招标人要求为准。

2.6 招标范围：CR22024地块建设项目三网融合通信及信号覆盖工程（包括但不限于所有运营商5G无线信号全方面覆盖、所有楼栋多媒体信息箱的入户光缆、配电房并满足供电部门要求）的设计、设计方案报审、设备采购安装及调试、验收、信号开通、终身免费维保等，并通过江苏省南通通信行业管理办公室组织的验收。

3.投标人资格要求

3.1具有独立订立合同的能力；

3.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4投标供应商或其母公司具备基础电信业务经营许可证或者具备有网络运营资格（代理网络运营商除外）授权的分支机构（同一家运营商只能有一家分支机构参与投标）。

3.5拟派项目负责人为投标企业正式人员，具备通信工程类或相关专业中级及以上工程师职称。

3.6 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形；

3.7 本项目不接受联合体的投标；

3.8符合相关法律、法规规定的其他要求。

4.招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：自公告发布之日起至2025年06月 04 日14时00分（北京时间）；

4.2 招标文件获取方式：本次招标公告、招标文件等资料在“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”中发布，各投标人自行上网查询、下载。

5.投标文件的递交

5.1 投标截止时间为： 2025年 06月  04  日 14  时00分（北京时间）。

5.2 递交地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆大厦A座16楼1615会议室  。

5.3 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7.评标方法

本次招标采用 经评审的最低投标价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”上发布。

9.联系方式

招标人（建设单位）名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司

地址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼

联系人：何工

联系电话： 0513-59001819

招标人（代建单位）名称：招商局地产（常州）有限公司

地址：江苏省南通市崇川区崇川路58号科技产业园9号楼21层招商蛇口

联系人：薛帅威

联系电话：13962883798

代理机构名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司

地　址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：薛康栖

联系电话：15335086200

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司 地址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼 联系人：何工 联系电话： 0513-59001819 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司 地址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼 联系人：薛康栖 电话：15335086200 电子邮箱：898101793@qq.com |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | CR22024地块建设项目三网接入及信号覆盖工程施工 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | CR22024地块建设项目三网融合通信及信号覆盖工程（包括但不限于所有运营商5G无线信号全方面覆盖、所有楼栋多媒体信息箱的入户光缆、配电房并满足供电部门要求）的设计、设计方案报审、设备采购安装及调试、验收、信号开通、终身免费维保等，并通过江苏省南通通信行业管理办公室组织的验收。 |
| 1.3.2 | 交货期或交付使用期 | 展示区20天内、大区45天内完成全部设备供货、安装、调试完毕（具体根据智能化工程的施工进度），具体开工时间以招标人要求为准。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定位置 |
| 1.4.1 | 投标人应具备的投标条件 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 现场踏勘 | 各投标人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许负偏离 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 如有疑问需要招标人澄清应在 2025年06月 02日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱898101793@qq.com向招标人提出。 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件 | 2025年06月02日17时后（北京时间）招标人予以解答，解答的内容将在招标公告发布媒介发布。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 资格审查材料：具体详见第三章评标办法。 商务标材料，具体详见第三章评标办法： 投标函； 法定代表人（或负责人）身份证明或附有法定代表人（或负责人）身份证明的授权委托书； 投标人认为投标所需的其他资料。 |
| 3.2.4 | 招标控制价 | 本工程最高限价为 14元/平方米。凡高于本工程最高限价的报价均视为无效报价，并作无效标处理。 |
| 3.2.14 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 2.本工程投标保证金数额为人民币壹万元整，开标前以现金方式缴纳，投标截止时间前递交完成。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1 | 投标文件份数及其他要求 | 资格审查文件、商务标文件均为正本壹份、副本贰份，电子投标文件壹份。资格审查文件、商务标文件应分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章，封袋上标明“资格审查文件”、“商务标文件”及项目名称、投标人名称、招标人名称、日期，电子投标文件密封在商务标文件密封袋内。“正本”与“副本”密封在一个密封袋内（也可以分开包装密封，但封袋上须标明“正本”与“副本”）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 收件人： 南通市通大全过程工程咨询有限公司 提交方式：书面递交 递交截止时间：2025年06月04日14时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南通市崇川区世纪大道18号恒隆大厦A座16楼1615会议室。 |
|  | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆大厦A座16楼1615会议室。 |
| 5.1.2 | 参加开标会的投标人代表 | 参加投标的各单位法人代表或委托代理人在投标截止时间前凭本人身份证递交投标文件并参加开标会议。 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序： （1）资格审查； （2）商务标开评标； （3）确定中标候选人； （4）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或3人以上单数； 评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账或者银行保函 履约保证金的金额：合同价的 5 % |
| 10 | 需要补充的其他内容 | / |

1.总则

1.1 招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购及安装进行招标。

1.1.1 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期或交付使用期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表及招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人应承担其报名投标项目、编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.5.2 本项目评委评标费由中标单位承担，具体以实际支出为准。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5本项目不允许负偏离。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，发送至898101793@qq.com邮箱，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”发给所有投标人。

2.3.2 修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格审查材料

（1）第三章评标办法要求提供的所有材料

3.1.1.2商务标

（1）投标函；

（2）法定代表人（或负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.1.3投标电子文件

（1）投标电子文件是指资格审查文件及商务标文件的PDF格式，存储U盘中。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价（以人民币计价）应包含所有的设备费、配电房及所有楼栋的多媒体信息箱的入户光缆费、产品材料费、设计费、设计方案报审、加工制作费、包装费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、总包配合费、二次搬运、相关辅助材料费、安装调试、管线穿越建筑物、构造物墙体开洞及封堵费用、管线穿越中地下建、构筑障碍物的破损，清除费用、成品保护费、检测费、技术支持与培训、协调费用、验收费用（通过江苏省南通通信行业管理办公室组织的验收）、信号开通、税费、售后服务与终身免费维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等所有费用。

3.2.2投标人报价时应充分考虑施工期间政策性调整、各类建材、人工、机械的市场风险、施工过程中的临时安全设施、交通维护等费用、施工过程中出现的非人力不可抗拒灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的费用、及其他原因导致的工期延误所造成的其他所有风险， 还有工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。

3.2.3本项目实行工程总承包管理方式，总承包单位为：中皋建设发展有限公司，总包单位按专业中标价的2%向专业中标单位收取总承包配合、管理费，并向对方提供相应增值税发票，中标单位在合同签订后一次性缴纳给总承包单位（投标报价内已包含该费用）。

本工程的总包管理费：指本项目的所有内容均实行总包管理，但不排除发包人对项目按程序实行指定分包。经发包人批准分包的工程，总包单位必须在监理单位的协调下，根据合同约定做好总包管理工作，即无条件承担安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作，总包单位无正当理由不得拒绝对分包单位的管理及配合工作。如总包单位不提供以上管理工作、管理不到位或不在发包人指定的时间内完成，发包人每发现一次，总包单位按20000元/次向发包人支付违约金。

总包配合费：指本项目的所有内容均实行总包管理，但不排除发包人对项目实行指定分包。经发包人批准分包的工程，总包单位必须在监理单位的协调下，根据合同约定做好总包配合工作，总包单位无正当理由不得拒绝对分包单位的配合工作，即无条件提供（现有）所需要的塔吊、内外墙脚手、垂直运输机械、其他垂直运输设施、其他设备设施、施工用水电接入（含楼层内、仓库、生活区）、作业面、工程定位、基准线的提供、材料堆放、保管、泵送商品砼的布拆管和清洗、非泵送砼的垂直运输、临时仓库、预留孔洞留设、预埋构件、门窗侧等洞口砂浆、砼嵌缝、节点收头、外立面门窗与墙体之间所有的封堵、修补及质量缺陷连带责任等，场地清理等和必要的临时设施等配合工作（除应分摊的水电费，总包配合管理费外，不得另行向分包单位收其他配合管理费用（包括不仅限于因专业分包造成的总承包单位税费等支出成本的增加）。

3.2.4投标采用固定单价报价。

3.2.5投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，单价不做调整，结算时按中标单价乘以项目总建筑面积结算（总建筑面积以工程规划许可证地上面积加地下面积之和为准）。

3.2.6招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.7中标人必须按标准化工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。

3.2.8中标人应接受招标人的现场管理。

3.2.9中标人无条件接受招标人的管理，并做好安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作。

3.2.10与施工总承包单位、其他专业单位等承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受施工总承包单位的总包管理,招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

3.2.11投标人应在投标报价中根据自身管理水平，材料采购及机械设备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税额进行自主报价。

3.2.12对招标人的操作人员、维护人员等进行免费培训。

3.2.13现状吊顶的拆除恢复及现状桥架的使用恢复投标人综合考虑在投标报价内，后期结算不调整。

3.2.14所有线缆（包含馈线、光缆）需在智能化桥架内敷设，支线根据线缆长度采用软管或硬管敷设，此部分费用综合考虑在投标报价内，后期结算不调整。

3.2.15 按施工计划进度展示区部分需要先行施工并开通正式信号，相关费用请投标人综合考虑在报价内。

3.2.16投标报价的其他要求见投标人须知前附表、答疑文件、第四章合同条款。

3.3投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金缴纳具体详见投标须知前附表。

3.4.2 开标结束后，转账形式缴纳的保证金由招标代理机构统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。

3.4.2.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以无息退还。

3.4.2.2 中标单位的投标保证金在采购合同签订后5日内予以无息退还。中标通知书发出后7个工作日内中标人应向招标人递交履约保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理。

3.4.3 投标人采用转账等形式缴纳的保证金，应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳。

3.4.4 投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金或由被保险人发起理赔申请：

3.4.4.1 放弃中标项目的；

3.4.4.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.4.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

3.4.5 投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件份数及其他要求

4.1.1 详见投标须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的，招标人不予受理投标备份文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交密封后的投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 逾期送达投标文件的，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1 未按本章第4.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

5.开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1开标程序见投标人须知前附表。

5.3 特殊情况处理

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.2 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4 评标结果公示

6.4.1 招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第 8.5 条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

7.合同授予

7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.5.2 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第 8.5.1 项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9.解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.需要补充的其他内容

- 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

本工程采用经评审的最低投标价法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

一、评标程序

资格符合性评审→商务标评审→确定中标候选人

- 二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，按照本项目招标文件《资格审查标准汇总表》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书（如有授权） | 有效的法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书（如有授权）(格式见第五章附件) |
| 2 | 具有独立订立合同的能力 | 投标人企业法人（或负责人）营业执照（副本）、税务登记证（副本）或三证合一的营业执照（副本） |
| 3 | 企业资质 | 投标供应商或其母公司具备基础电信业务经营许可证或者具备有网络运营资格（代理网络运营商除外）授权的分支机构（同一家运营商只能有一家分支机构参与投标） |
| 4 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员，具备通信工程类或相关专业中级及以上工程师职称。 | 必须提供项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书，通信工程类或相关专业中级及以上工程师职称证书。 |
| 5 | 承诺书 | 承诺书(格式见第五章附件) |
| 6 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书(格式见第五章附件) |
| 备注： 1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。 2、以上任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。 3、如法人名称和法定代表人（或负责人）姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

- 三、商务标评审

1、本工程招标控制价为 14元/平方米，小于等于招标控制价的为有效报价，高于招标控制价的为无效报价，无效报价按废标处理。

2、确定中标人的方式

所有有效报价中投标报价最低的投标人确定为第一中标候选人。如果最低投标报价超过一个单位，则由招标人代表抽签确定中标候选人排序。

- 四、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

- 五、若有效投标单位不足三家，由评标委员会商定是否采用谈判的方式确定第一中标候选人。

六、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2.投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3.如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5.组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

6.在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

7.投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

8.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

9.投标文件的组成及递交不符合招标文件要求的；

10.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

11.未按招标文件要求提供投标保证金的；

12.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

13.明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

14.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

15.投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

16.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

17.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

- 第四章 合同条款及格式

甲方：南通市汇锦湾工程管理有限公司

乙方：

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指本项目建设实施单位 。

1.2“乙方”系指提供货物和服务的供应商。

2.承包内容及方式

2.1工程地点：外环西路以东、通吕运河以南，钟秀西路、大港河北侧。

2.2 承包内容：CR22024地块建设项目三网融合通信及信号覆盖工程（包括但不限于所有运营商5G无线信号全方面覆盖、所有楼栋多媒体信息箱的入户光缆、配电房并满足供电部门要求）的设计、设计方案报审、设备采购安装及调试、验收、信号开通、终身免费维保等，并通过江苏省南通通信行业管理办公室组织的验收。

2.3交货期：展示区20天内、大区45天内完成全部设备供货、安装、调试完毕（具体根据智能化工程的施工进度），具体开工时间以甲方要求为准。

2.4 交货地点：招标人指定位置；

2.5总建筑面积：项目用地性质为居住、商业用地，占地面积约 32629 ㎡，总建筑面积约75569㎡，地上建筑面积47254平方米，地下建筑面积28314平方米。

3.价款与支付方式

本合同价款采用   固定单价方式  确定；中标单价          元/平方米，签约合同价为：人民币（大写）      (¥      元 ) ，结算时按中标单价乘以项目总建筑面积结算（总建筑面积以工程规划许可证地上面积加地下面积之和为准）。

合同价款(进度款)支付：乙方按要求完成展示区供货和安装，并按照要求验收合格并信号开通后付至已完工程量的60%（以现场跟踪审计为准）；乙方按要求完成所有区域的供货和安装，并按照要求验收合格并信号开通后付至合同价的60%；按规定应交的竣工资料全部交给甲方后，经第三方审计后付至审计价的 90%（工程审计价以发包人委托的第三方审计为准）；经最终审计后付至审计价的 97%（工程审计以发包人委托的审计单位为准）；余款待竣工验收满两年（以竣工；验收备案证明为准），确无质量问题后一次付清（无息）。每次申请工程款时需按照增值税相关规定，同时提供发票和完税证明，质保金需提供无缺陷证明。

履约保证金为：履约保证金为项目合同价的5% 计     万元。方式为银行转账或者银行保函，乙方须在合同签订前提交履约保证金。履约保证金需乙方将所有工程资料归档后按实际履约情况退还。

4.双方责任

4.1甲方职责

（1）确定项目负责人，负责协调乙方与甲方的关系。

（2）组织相关人员配合乙方完成系统安装调试及系统验收的组织工作。

（3）组织相关人员到现场配合乙方工作，负责设备到场验收签字确认。

4.2乙方职责

（1）严格按照招标文件、合同及合同附件要求施工，对本合同涉及的产品的质量、安装质量、安全及进度等承担责任。

（2）乙方负责合同中相关设备的采购、系统安装及调试，系统应当达到设计及项目功能规定的使用目的要求，相关费用由乙方承担。

（3）负责对甲方相关人员进行培训，使其能够掌握有关软、硬件的安装、使用和日常维护，具备排除故障的能力。

（4）负责安全生产，以及施工及试运行期间的防火防盗及设备保管工作。

（5）对涉及的项目全部信息负有保密义务，未经甲方书面许可不得向外泄漏。

（6）对相关软件、硬件以及网络环境出现的问题进行处理，对甲方提出的技术支持要求及时响应和处理，及时满足甲方的要求。

（7）提供完整的设备安装技术文档、设备说明书、系统技术说明书、系统使用说明书、用户手册等。

（8）服从本项目监理机构以及甲方的管理。

（9）乙方派驻项目工地的负责人按时参加工地例会（含专题例会）、监理例会以及甲方或监理机构组织的各类工地协调会，因故不能参加的应提前 6 小时提出申请并需获得甲方及监理机构批准。未经批准缺席会议的，乙方须按 2000 元/次向甲方支付违约金；会议期间不得迟到或早退，迟到或早退超过 10 分钟的，承包人须按 500 元/次向甲方支付违约金。

（10）乙方设计文件除满足现行规范及行业验收标准外，需经发包人认可后方可实施。

（11）检修井原则上应设计在绿化带中，井深标高应按照绿化地形进行调整，井盖采用钢纤维混凝土井盖；在道路上的检查井应采用重型铸铁球墨井盖；在铺装场地内的检查井应采用不锈钢隐形井盖。以上井盖均须有明显的功能标识。

5、工期及免费质保期的规定

5.1乙方应向甲方提交开工报告和项目进度表，经甲方确认后实施，甲方应当在 3 日内书面确认或提出书面修改意见，甲方提出意见的，乙方应在收到后 2 日内予以书面回复。

5.2要求工期：

5.3本项目免费质保期为   终身   ，自终验合格之日起计算。

6.技术及质量要求

6.1乙方应保证本工程及所提供的设备（包含配套赠送、免费赠送的设备） 涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料、技术服务资料是合法取得的，甲方有权使用而不会被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情形，一切经济和法律责任均由乙方承担。

6.2乙方应严格按照合同约定，提供合格、全新、招标文件约定的产品技术规定的设备， 所有设备应具有完整性和质量可靠性，能按技术要求正常工作并长期使用。

6.3乙方提供的所有硬件设备必须为全新的、未使用过的合格产品，质量符合国际或国家标准，没有上述标准时应符合产品的通用标准。如硬件出现质量问题或系假冒、伪劣产品，乙方负责包退、包换；如软件功能不符合技术及使用目的要求，乙方负责重新提供符合技术及使用目的的产品，因此而涉及的全部费用由乙方承担，如因此而造成工程交付延误的，应依规定承担违约责任。如本工程质量出现问题，乙方应承担所涉及的全部费用。

6.4项目实施过程中，甲乙双方可根据具体情况对技术方案进行修改，但必须经对方认可确认。

6.5乙方应为甲方提供设备及安装、调试、维修一条龙服务，并对安装质量负责。

6.6所有通讯端口均须无条件开放，且相关平台接入涉及到的所有费用包含在合同价中。

6.7所有线缆（包含馈线、光缆）需在智能化桥架内敷设，支线根据线缆长度采用软管或硬管敷设。

6.8乙方需负责现状吊顶的拆除恢复及现状桥架的使用恢复。

7、验收标准和方式

本工程必须按照要求验收合格并通过江苏省南通通信行业管理办公室组织的验收，满足后期管理。

7.1乙方所提交的项目工程经调试应达到乙方提供的产品说明书或产品介绍中所列的全部功能并满足甲方对该系统提出的使用要求。

7.2甲方收到乙方所提交的竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。甲方收到乙方验收资料后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

7.3货到甲方工地后，由甲乙双方按照装箱单、商检证等资料共同开箱验收，初步验收后形成书面验收意见，该意见仅对货物的数量、品牌、外观做出说明， 不涉及内在质量，内在质量在最终验收时进行，验收合格不影响质保规定。设备到货时，必须随货带有产品质量检验合格证书、装箱单、保修卡、产品安装使用说明书、产品配置等资料，并将此作为甲方初步验收的依据。设备初步验收安装调试期间因乙方原因造成设备毁损灭失的，由乙方承担责任。

7.4乙方应向甲方出具进口设备、软件的质量证明、产地证明书及我国的进关报告、商品检验检疫局出具的检验证明书；甲方享有对质量的复验权，并以复验证明书作为赔偿依据。

7.5甲方有权派员对主要设备及材料的生产和质量进行检查和测试。

7.6甲方如发现乙方所供设备和软件有缺陷或与合同不符，甲方应当提出书面异议，要求乙方及时更换和补正；乙方应在 3 日内书面答复，采取相应措施，并承担由此造成的一切经济损失和责任。

7.7验收时间：设备到货初验时间为设备到货后，甲方接到验收申请后 2 日内；系统项目验收时间为系统硬件、软件联调结束，甲方收到验收申请后的 5 日内。

7.8乙方须无条件接受甲方考核标准（详见附件1）

8、安装、调试、运转及性能考核

8.1乙方应按甲方要求，合理规划系统布局、线路及各种设备进场安装时间进度，并严格按照施工方案调试及施工。

8.2乙方根据合同规定的功能进行系统调试、测试，乙方应当在系统调试合格后三日内以书面形式出具有关调试数据和报告，报告一式二份，甲方、乙方各执一份。

8.3甲、乙双方按商定的试运行方案和测试数据，进行试运行测试，乙方负责解决试运行过程中出现的问题。

8.4乙方对所供设备的安装、调试、试运行及质保期内的服务负责，在此期间内出现的任何设备故障、缺陷、不能达到项目规定的使用目的的损失及其由此发生的任何费用由乙方承担。

8.2设备调试时甲乙双方要互相配合，甲方应向乙方现场调试及维修人员提供必要条件、提供安装、调试用的动力和照明电源。乙方应确保设备安装规范、安全，如因乙方操作不当造成事故发生（含造成的第三方事故），一切经济损失和责任由乙方自负。

8.7甲方如要求变更安装日期，必须提前 15 天书面通知乙方。

8.8甲方如要求乙方提供非质量问题的、与本项目无联系的其它技术服务， 费用另定。

9、供货量调整及结算方式

如因甲方实际需求采购数量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保供货质量并及时供货；结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以甲方委派的第三方审计机构审定数为准。

10、其它

1、乙方必须按标准化工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。

2、乙方无条件接受甲方的管理，并做好安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作。

3、与施工总承包单位、其他专业单位等承包商间的协调、配合、通信关系，由乙方自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由乙方自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受施工总承包单位的总包管理,甲方不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

4、本工程施工用水、电费用由乙方向总承包单位缴纳。

11、合同解除

11.1甲方在以下情形之一发生时，有权解除合同，并发给乙方解除合同通知书：

（1）乙方不按合同要求执行，且经指出后在限期内又不予改正的。

（2）乙方因自身原因无法完成合同义务。

（3）乙方拒绝遵守或延期执行甲方按合同要求拆换及更改不合格设备的书面指示，从而使工作受到根本影响。

（4）乙方破产或无力偿还债务或停止经营。

11.2乙方在甲方未能遵守合同约定的付款或其他义务时，有权解除或部分解除合同，并发给甲方解除合同通知书。

11.3合同解除不影响守约方按合同有关条款要求赔偿损失的权利。

12.保密及知识产权

12.1甲乙双方未事先征得对方同意，不得把合同的权利和义务委托别人或转让他方。同时甲乙双方应履行保密义务，未经对方书面许可，不向合同之外的人或单位展示、披露或以其它方式泄露任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身，保密义务不因合同有限期的终止而结束。

12.2因履行本协议甲方向乙方提供的所有信息，无论是书面的、口头的、图形的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信息，只要不为社会公众所周知，乙方均应予以保密，且只能在本合同目的范围内使用。

12.3系统中所涉及的技术专利申请权的归属问题由甲乙双方协商确定。

13、不可抗力

13.1合同执行期间发生的不可抗力，是指战争、暴风雨、台风、洪水、意外火灾、地震等依照我国法律规定的不可预见、不可避免、不可抗拒的情况。

13.2因不可抗力影响合同履行，不能履行合同的一方，应在该情况发生后 10 日内及时通知另一方，并取得国家有关主管部门的书面证明。

13.3甲乙双方在发生不可抗力情况时，应及时采取措施，尽量避免由此造成的经济损失。

13.4由于不可抗力严重影响合同的，有关合同是否继续履行之事宜，由甲乙双方及时友好协商解决。

14.违约责任

14.1如甲方未按合同规定期限付款（有正当拒付理由者除外），则按逾期金额每日万分之三向乙方支付违约金。如经乙方催告并给予宽限期后 30 日内仍不能履行相关义务的，加倍承担违约责任。

14.2如乙方未按合同规定日期完成安装、调试及本项目工程内的其他全部合同义务，按合同总额每日万分之三向甲方支付违约金，因不可抗力除外。如经甲方催告并给予宽限期后 10 日内仍不能履行相关义务的，加倍承担违约责任。

14.3如乙方在完成安装、调试后，初验不合格的，或经安装、调试仍达不到产品说明书所列功能及合同要求的，应当按照本合同 8.5 条的规定承担违约责任。

14.4任何一方违反合同约定擅自解除合同的，违约方应按合同总额的 30%， 向守约方支付违约金。

14.5违约金不足以弥补损失的，违约方还应当赔偿损失。

14.6合同签订后，如因乙方违反承诺及未本合同要求而给甲方造成损失的， 乙方应承担全部赔偿责任。

15、廉政条款

乙方（包括乙方工作人员、受乙方委派的其他组织或个人等）不得向甲方相关人员（包括工作人员、受甲方委派的人员及上述人员的亲友）提供任何形式的回扣、好处费、感谢费、顾问费、辛苦费、购物卡、有价证券、旅游等不正当利益，否则视为乙方违约，乙方应按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

16、合同生效、争议处理及纠纷解决

16.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人（应附法人代表授权书） 签字并加盖公章（或合同章）后生效。

16.2合同生效后，甲乙双方均须严格履行合同。因合同及合同有关事项发生的争议，向  南通   仲裁委员会申请仲裁；

16.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

16.4中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分， 解释顺序按（1）合同；（2）中标通知书；（3）招标文件及附件；（4）投标文件及附件。属于同一类内容的文件解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

16.5本合同一式 陆  份，甲方  叁 份、乙方 叁  份。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

负责人或授权代表：                  负责人或授权代表：

签 订 日 期 ： 2025年  月 日

附件1 ：

施工单位（即承包人、卖方）考核标准

一、施工单位日常检查内容及处罚标准（一）

1、人员配备及到岗

（1）现场管理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。

（2）管理人员人证不符，到岗未履职；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。

（3）管理人员缺勤未履行请假手续；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/人的罚款。

（4）应参加例会的人员未参加例会，未履行请假手续；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/人的罚款。

（5）特种作业人员无证上岗、人证不符；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。

2、施工准备

（1）未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。

（2）未按时完成人、材、机、临设及现场施工总平布置等施工准备工作，影响工程实施进展；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（3）在规定的时间内未完成开工前《施工组织设计》、《施工总进度计划》、《质量、安全管理制度》等相关资料报审；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

3、质量管理

（1）专职质量管理人员未按规定配备；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。

（2）施工前《施工组织设计》和《施工方案》未申报；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。

（3）现场未配备齐全涉及到本工程的图集、规范和相关标准；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。

（4）原材料、构配件未按规范要求见证取样检验，使用前未报监理验收；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。

（5）未按图纸、图集和施工技术标准施工；擅自修改设计，偷工减料；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。

（6）隐蔽工程未经验收，无隐蔽验收记录；检验批、分部分项工程未及时报验；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。

（7）未实施样板引路制度，未设置实体样板和工序样板；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（8）不合格试验报告未及时处置闭合；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（9）未按照要求做好成品保护工作；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。

（10）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；处罚标准：合同价5000 万及以下处2000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处5000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处10000 元/次的罚款。

二、施工单位日常检查内容及处罚标准（二）

1、安全管理

（1）专职安全管理人员未按规定人数配备；施工时无专职安全生产管里人员现场监督；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。

（2）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。

（3）总分包之间未签订安全生产协议书，未对分包单位进行安全管理；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。

（4）未按规定为作业人员提供劳动防护用品；安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未经验收或验收不合格仍投入使用；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（5）未在危险区域和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；施工现场未设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/处的罚款。

（6）未按规定在施工起重机械和脚手架、模板支架等设施上设验收合格牌；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/处的罚款。

（7）未建立健全安全事故隐患排查治理制度，未定期进行隐患排查和治理；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（8）施工企业负责人和项目负责人未按规定执行现场带班制度；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。

（9）未编制安全专项方案和事故应急救援预案；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/处的罚款。

（10）在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。

（11）未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取有效的防护措施；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（12）施工组织设计中未编制安全技术措施，未按规定编制安全专项方案；现场未按审批的方案组织实施；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。

（13）现场未按照相关要求做好扬尘控制和扬尘控制不力；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。

（14）未经批准占用公共道路，工地进出口不符合安全、卫生要求；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（15）现场未做到“工完料清”，周边建筑垃圾未及时清运；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/次的罚款。

（16）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；处罚标准：合同价5000 万及以下处2000元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处5000元/次的罚款、合同价20000 万及以上处10000 元/次的罚款。

三、施工单位日常检查内容及处罚标准（三）

1、进度控制

（1）未在要求的时间内提供切实可行的施工进度计划；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。

（2）因材料供应不及时、机械设备不到位、施工人员力量不足等原因造成施工进度延误；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（3）实际进度滞后计划进度未采取有效措施赶工，致使进度滞后超过 7 天；致使基础、主体结构等主要节点验收滞后超过 3 天；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。

2、资料管理

（1）现场无专职资料员，施工期间工程资料未按照实际进度同步收集整理；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。

（2）未按规定建立材料检验、试块登记、工序报验等资料台账；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。

（3）对关键工序和隐蔽部位未留存影响资料；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。

（4）质量、安全等资料有造假、不完整、签字不全和代签现象；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

3、投资控制

（1）签证资料不及时上报，虚报工程量；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。

（2）未按规定程序及时办理工程变更；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。

（3）未按要求的时间及时提供决算，不积极配合监理单位做好工程决算审计；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。

4、上述内容中人员不符及不到岗的按天处罚。

四、本考核标准如与招标文件或合同中的标准不一致的，以处罚标准高的为准。合同另有约定的按合同约定执行。

- 第五章 投标文件格式

封  面

（项目名称）

资格审查文件/商务标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：年月日

一、投标函

（招标人名称）：

一、根据已收到的贵方招标  CR22024地块建设项目三网接入及信号覆盖工程施工 （项目名称）的招标文件，遵照《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，踏勘现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款等有关文件后，我方愿以人民币        元/平方米的投标报价，按照招标文件规定的条件要求，完成货物设计、采购以及安装调试、验收（通过江苏省南通通信行业管理办公室组织的验收）、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。若报价中有任何遗漏，招标人均视为已包括在总报价中。

二、我方已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

三、我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受到约束。

四、我方承认投标文件附件是我方投标文件的组成部分。

五、我方将人民币（大写）：	（￥：	元）作为投标保证金，已按招标文件的约定完成缴纳。

六、若我方中标，则我方将按照招标文件要求，向贵方提交履约保证金。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）

投标人名称（盖单位公章）

日期：

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                   （单位盖章）

日   期：

三、授权委托书

本人        （姓名）系               （投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：            ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）参选文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

代　理　人：               性别：               年龄：

联系电话：               部门：               职务：

附：授权代理人身份证复印件。

投标人：                         单位盖章）

法定代表人：                     （签字或印章）

日期：

四、承诺书

南通市汇锦湾工程管理有限公司：

在CR22024地块建设项目三网接入及信号覆盖工程施工项目中，我公司郑重承诺：

1、我方所供设备、材料及安装质量免费保修期为 终身   ，计算起始时间，自项目验收合格且移交之日起计算。

2、我方承诺接到故障通知后技术人员赶到现场时间不超过     小时。并承诺具有本地化服务，中标后七日内提供常设服务点的产权证或租房合同。

3、如我方中标，免费质保期内的定期巡访、日常维护保养每年不少于       次。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年	月	日

五、诚信承诺书

南通市汇锦湾工程管理有限公司：

我方参加你方的  （项目名称）  （以下简称“本项目”）投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

1、我方承诺选派             为本项目的项目负责人。

2、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

3、企业具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、如因产品质量问题产生的任何经济损失和法律后果均由我方承担，并承诺中标后提供相应的责任险以满足本项目后期责任赔偿。

5、我方没有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

6、我方提供的资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年	月	日